PHIẾU ĐĂNG KÝ

Thông tin sinh viên:

* Họ Tên: Huỳnh Hữu Thiện
* MSSV: 2121110010
* Lớp: CCQ2111A

Thông tin đề tại: Website bán đồ thể thao ( Sport )

Công nghệ: ASP.NET ( ASP. NET MVC)

Kế hoạch:

Tuần 1:

* 5-9-2023 – 10-92023 : Kết nối dự án với Github, Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tuần 2:

* 11-9-2023 – 12-9-2023: Thiết Kế Menu, Giao diện người dùng
* 13-9-2023 – 14-9-2023: Thiết kế Giao Diện trang Quản Trị
* 14-9-2023 – 17-9-2023: Lập trình các chức năng trang quản trị:
  + Đăng nhập hệ thống
  + Cấu hình website
  + Quản lý danh mục sản phẩm
  + Quản lý thương hiệu
  + Quản lý sản phẩm
  + Quản lý chủ đề bài viết
  + Quản lý bài viết
  + Quản lý trang đơn
  + Quản lý menu
  + Quản lý banner
  + Quản lý đơn hàng
  + Quản lý liên hệ
  + Quản lý khách hàng
  + Quản lý thành viên
  + Quản lý nhập hàng
  + Quản lý xuất hàng
  + Quản lý khuyến mãi

Tuần 3:

* 18-9-2023 – 24-9-2023: Lập trình hiển thị thông tin trang giao diện
  + Trang chủ: Người dùng có thể xem sản phẩm theo từng danh mục, sản phẩm mới, sản phẩm khuyến mãi hay sản phẩm bán chạy.
  + Trang đơn: Người dùng có thể xem những bài viết như: Giới thiệu, chính sách,… của website.
  + Trang tất cả sản phẩm: Hiện thị tất cả các sản phẩm có phân trang, trang hỗ trợ chức năng lọc theo giá, theo loại, theo thương hiệu,… bên cạnh đó còn cho phép người dùng lựa chọn sắp xếp hiển thị theo giá, theo lưới(grid) hay danh sách(list).
  + Sản phẩm theo danh mục: Hiện thị sản phẩm theo danh mục có phân trang, trang hỗ trợ chức năng lọc theo giá,… bên cạnh đó còn cho phép người dùng lựa chọn sắp xếp hiển thị theo giá, theo lưới(grid) hay danh sách(list).
  + Sản phẩm theo thương hiệu: Hiện thị sản phẩm theo thương hiệu có phân trang, trang hỗ trợ chức năng lọc theo giá,… bên cạnh đó còn cho phép người dùng lựa chọn sắp xếp hiển thị theo giá, theo lưới(grid) hay danh sách(list).
  + Chi tiết sản phẩm: Hiện thị thông tin sản phẩm, sản phẩm liên quan (cùng danh mục, đồng giá,…), tích hợp chức năng bình luận, đánh giá sản phẩm.
  + Trang tất cả bài viết: Hiển thị các bài viết có phân trang
  + Trang bài viết theo chủ: Hiển thị các bài viết theo chủ đề có phân trang
  + Trang chi tiết bài viết: Hiển thị chi tiết bài viết và các bài viết khác.
  + Thực hiện chức năng đặt hàng, quản lý giỏ hàng và thanh toán
  + Thực hiện chức năng đăng nhập, đăng ký, quản lý thông tin tài khoản và quản lý đơn hàng.
  + Trang liên hệ: Hiển thị thông tin liên hệ, google map và form lấy thông tin liên hệ người dùng.
  + Trang tìm kiếm: Tìm kiếm các thông tin như sản phẩm và bài viết trên website.

Tuần 4:

* 25-9-2023 – 1-10-2023: Thiết kế dữ liệu động trên giao diện người dùng

Tuần 5:

* 2-10-2023 – 8-10-2023: Thiết kế chức năng mua hàng

Tuần 6:

* 9-10-2023 – 15-10-2023: Thêm các chức ở trang người dùng

Tuần 7:

* 16-10-2023 – 22-10-2023: Thêm các chức năng ở trang quản trị

Tuần 8:

* 23-10-2023 – 29-10-2023: Test Website

Tuần 9:

* 30-10-2023 – 5-11-2023: Thực hiện báo cáo